Réunion de Lancement
Gestion des escales de bateaux croisières

---
Déroulement de la réunion
- Contexte du projet
  - Présentation des parties
  - Le besoin
  - Objectifs et enjeux
- Planning
- Description fonctionnelle du projet
- Architecture technique
- Organisation du projet
- Hors périmètre
- Premières actions

---
Présentation des parties
BPP
Bateaux Privés Paris gère et développe le réseau européen de voies navigables à partir de la Seine.

---
Présentation des parties
- MOA : BPP
  - Mr Stalin Gaetan – Représentant BPP
    - Gaetan.stalin@bpp.fr
    - 03.60.XX.XX.XX

---
Présentation des parties
Seaside
Seaside est une ESN implantée dans le campus de Lille 1, spécialisée dans les nouvelles technologies du web.

---
Présentation des parties
- MOE : Seaside
  - Mr Rousseau Aurélien – Représentant Seaside
    - Aurelien.rousseau@seaside.fr
    - 03.60.XX.XX.XX
  - Mr Ferlicot Cyril – Chef de projet
    - Cyril.ferlicot@seaside.fr
    - 03.60.XX.XX.XX

---
Présentation des parties
- Utilisateurs :
  - Administrateur de l'application (agent BPP)
  - Gestionnaires de bateaux
  - Gestionnaires de sites d'escale

---
Contexte du projet
Description
Ce projet constitue le renouvellement de l'application de gestion d'escales de bateaux de croisières.
Cette nouvelle application web devra être légère, ergonomique, administrable et devra disposer d'un référentiel commun avec les outils de gestion centralisée de BPP.

---
Contexte du projet
- Objectifs et enjeux
  - Administration complète et pratique
  - Utilisation de l'application instantanée (application web légère)
  - Résolution des conflits efficace
  - Interface ergonomique pour drgiudhfgliusdfhg

---
Description fonctionnelle du projet
L'appli doit faire...

---
Architecture technique
Schéma

---
Architecture technique
Front
Boostrap : framework HTML/CSS/JS le plus utilisé des sites webs responsives (adaptables à tout type d'écran).

---
Architecture technique
- Middle
  Java EE avec les frameworks :
  - Hibernate : persistance des données
  - Spring : définition et construction de l'application
  - Spring security : identification et connexion

---
Architecture technique
Back
BDD Oracle (choix BPP)

---
Planning
- 01/01/2016 Démarrage de l'application
- 01/06/2016 Livraison LOT 1
- 01/09/2016 Livraison LOT 2
  Une nouvelle planification se fera si :
  - Modification du SFD après validation
  - Non respect des délais du client (validation SFD...)
- SPECS ???

---
Organisation du projet

---
Hors périmètre
- Identification et authentification au service SSO de BPP (système d'authentification unique)
- Aides intégrées au planning (copié/collé compris dans la prestation)

---
Premières actions